Додаток 1

до Програми охорони та

збереження культурної спадщини

Вінницької області

на 2023–2027 роки

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми охорони та збереження культурної спадщини Вінницької області на 2023–2027 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління містобудування та архітектури Вінницької обласної військової адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | Управління містобудування та архітектури Вінницької обласної військової адміністрації |
| 3. | Співрозробники програми |  |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Управління містобудування та архітектури Вінницької обласної військової адміністрації |
| 5. | Учасники програми | Вінницька обласна державна адміністрація; Вінницька обласна Рада; районні державні адміністрації та їх структурні підрозділи ‒ уповноважені органи містобудування та архітектури; територіальні громади та їх структурні підрозділи – уповноважені органи містобудування та архітектури |
| 6. | Терміни реалізації програми | 2023–2027 роки |
|  | Очікувані результати Програми | Збереження історико-культурного середовища Вінницької області, залучення територіальних громад області до збереження культурної спадщини, підвищення туристичної привабливості та популяризація культурної спадщини регіону |
| 7. | Перелік бюджетів, які приймають участь у виконанні програми | Державний, обласний, інші місцеві бюджети |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: | 237 285,0 тис. грн |
| 8.1. | зокрема з коштів обласного бюджету | 22 485,0 тис. грн |
| 9. | Основні джерела фінансування програми | Обласний бюджет, інші джерела фінансування, що не заборонені законодавством |

Заступник начальника Управління

містобудування та архітектури

обласної військової адміністрації –

начальник відділу планування

та забудови території                                                          Володимир СТРАТІЙ

Додаток  2

до Програми охорони та

збереження культурної спадщини

Вінницької області

на 2023-2027 роки

Напрями діяльності та заходи

Програми охорони та збереження культурної спадщини Вінницької області на 2023-2027 роки

| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Перелік заходів програми |  |  | Термін виконання заходу |  | Виконавці |  | Джерела фінансування |  | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн |  | Очікуваний результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |
| Напрям діяльності: створення та розвиток програмного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ресурсне забезпечення Програми охорони та збереження культурної спадщини Вінницької області |  | 1.1. Створення електронної бази та інтерактивної мапи пам’яток культурної спадщини Вінницької області |  |  | 2023-2026 |  | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |  | Обласний бюджет |  | 250,0 |  | База інформативних даних щодо пам’яток культурної спадщини, що функціонуюча |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Придбання спеціального обладнання для дослідження та моніторингу стану пам’яток культурної Спадщини. 1.2.1.Створення мобільного додатку для оперативного моніторингу пам’яток культурної спадщини на місцях. 1.2.5 Ведення бази даних об’єктів культурної спадщини |  |  | 2024 |  | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |  | Обласний бюджет |  | 465,0 70 ,0 |  | База інформативних даних щодо пам’яток культурної спадщини, що функціонуюча |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.Ведення електронного реєстру пам’яток та об’єктів культурної спадщини | 2023-2027 |  | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |  | - |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Напрям діяльності: науково-дослідна діяльність у сфері охорони культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Моніторинг та паспортизація об’єктів культурної спадщини |  | 2.1 Виявлення, дослідження об’єктів культурної спадщини та підготовка облікової документації для внесення до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (290) |  |  | 2023-2027 |  | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |  | Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти інших джерел |  | 41 600 ,0 (12 000 ,0 обласний бюджет) |  | Проведення обліку та контролю за збереженням і використанням об'єктів культурної спадщини області; внесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України об'єктів культурної спадщини |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Виготовлення облікової документації, в тому числі технічної документації землеустрою, на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини для занесення до Державного Реєстру нерухомих пам’яток України (230) |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти інших джерел, кошти інших джерел |  | 18 400 ,0 (4 800 ,0 обласний бюджет) |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3.1. Виготовлення паспортів на пам’ятки культурної спадщини (3000) |  |  | 2023-2027 |  | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |  | Кошти інших джерел |  | 150 000,0 |  | Забезпечення укладення охоронних договорів між відповідним органом охорони культурної спадщини та власниками (уповноваженими ними органами) і користувачами пам'яток |  |  |  |
| 4 | Проведення комплексних археологічних досліджень |  | 4.1.Проведення охоронних археологічних робіт з вивчення об’єктів та культурного шару на пам’ятках археології; робіт з визначення меж пам’яток |  |  |  |  | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |  | Кошти інших джерел |  | 7 500 ,0 |  | Впровадження постійного та періодичного моніторингу традиційного історичного середовища та об'єктів культурної спадщини області |  |  |  |
| Напрям діяльності: першочергові заходи із збереження об’єктів культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Забезпечення розроблення пам’яткоохоронної документації |  | 5.1.Розроблення науково-проектної документації з визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток культурної спадщини та комплексів місцевого значення |  |  | 2023-2027 |  | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |  | місцеві бюджети, кошти інших джерел |  | 7 200 ,0 |  |  | Збереження об’єктів культурної спадщини та традиційного характеру історичного середовища |  |  |
| 6 | Інформування громадськості щодо наявності та статусу пам’яток культурної спадщини |  | 6.1.Виготовлення та встановлення охоронних дощок та інформаційних табличок на пам’ятках культурної спадщини |  |  | 2023-2027 |  | Виконавчі комітети територіальних громад |  | бюджети територіальних громад |  |  |  |  | Збереження об’єктів культурної спадщини та традиційного характеру історичного середовища |  |  |
| 7 | Першочергові протиаварійні та консерваційні роботи |  | 7.1. Виготовлення науково-проектної документації на першочергові протиаварійні та консерваційні роботи 1.Садиба у с. Андрушівка, Вінницький район, «Палац». 2.Садиба у с. Біличин, Жмеринський район, «Палац». 3.Садиба у с. Гонорівка, Тульчинський район, «Палац». 4.Садиба у с. Гущинці, Хмільницький район, «Палац». 5.Садиба у Дашеві, Вінницький район, «Палац». 6.Садиба у с. Нападівка, Вінницький район, «Палац». 7.Садиба у с. Ободівка, Гайсинський район, «Палац». 8.Палац у с. Серебринці, Могилів-Подільський район |  |  | 2023 |  | Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |  | Обласний бюджет |  | 3 200 ,0 |  |  | Збереження пам’яток культурної спадщини |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 ,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  | 800 ,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 800 ,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 800 ,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 400 ,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Реставрація пам’яток культурної спадщини. |  | 8.1.Виготовлення науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини: 1. Садиба у с. Тиманівка, Тульчинський район «Палац». 2. «Парк» с. Лука Мелешківська, Віннцький район. 3. Комплекс споруд психіатричної лікарні м. Вінниця (Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка Вінницької обласної Ради»). 4. Парк психіатричної лікарні (Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка Вінницької обласної Ради»). 5. Садиба у Вищеольчедаєві, Могилів-Подільський район. «Особняк цукрозаводчика» 6. Садиба хірурга, анатома і педагога М. І. Пирогова м. Вінниця. 7. Склеп-могила хірурга, анатома і педагога М. І. Прогова м. Вінниця. 8. Садиба у с. Чорномин, Тульчинський район, «Палац». 9. Садиба у с. Спичинці, Віннцький район, «Палац». 10. Садиба у с. Стара Прилука, Вінницький район, «Палац». |  |  | 2023 |  | Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |  | обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти інших джерел |  | 8 600 ,0 (1200,0 тис. грн обласний бюджет) |  |  | Раціональне використання, ремонт і реставрація об’єктів культурної спадщини |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  | 1 200 ,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 ,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 1 800 ,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2 400 ,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 1 400 ,0 |  |  |  |  |  |

Заступник начальника Управління містобудування та

архітектури обласної військової адміністрації –

начальник відділу планування та забудови території                                                               Володимир СТРАТІЙ

Додаток 3

до Програми охорони та

збереження культурної спадщини Вінницької області на 2023-2027 роки

ПЕРЕЛІК

пам'яток  архітектури та містобудування Вінницької області,

які потребують першочергових протиаварійних та консерваційних робіт

- Садиба у с. Андрушівка, Вінницький район.

Пам'ятка категорії національного значення: «Палац», охоронний          номер 979. Постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 № 442. Споруджений в кін. 18 ст. наразі, ще маємо залишки цегляної, складної в плані будівлі, яка складалась з двох різних за часом об’ємів.

- Садиба у с. Біличин, Жмеринський район.

Пам'ятка категорії місцевого значення: «Палац», охоронний номер 34-М/1. Рішення виконкому обласної ради народних депутатів від 14.02.1991 № 43.

Споруджений на поч. 19 ст. Зразок палацу класичного стилю, розташований у парку, який займає невелике підвищення між ручаїв, на сьогодні заріс, перебуває у напівзруйнованому стані.

- Садиба у с. Гонорівка, Тульчинський район.

Пам'ятка категорії місцевого значення: «Палац», охоронний номер         242-М/1. Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації № 251 від 21.05.1996.

Споруджена у 2 пол.19 ст., знаходиться у центрі села, споруджена у стилі історизму-еклектизму, цікавої архітектури, зберігся чудовий парк зі ставом. На сьогодні не використовується, що призводить до швидкого руйнування.

- Садиба у с. Гущинці, Хмільницький район.

Пам'ятка категорії місцевого значення: «Палац», охоронний номер 13. Рішення виконкому обласної ради народних депутатів від 21.01.1986 №33.

Споруджена у 1 пол.19 ст., у парку на підвищеному березі р. Південний Буг, до цього часу виглядає дуже мальовничо. Палац – складова комплексу, який існує до тепер, у класичному стилі. На території садиби розміщений навчальний заклад. На сьогодні в аварійному стані.

- Садиба у смт Дашеві, Вінницький район.

Пам'ятка категорії національного значення: «Палац» охоронний номер 964/1, Постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 № 442.

Споруджена  в кін.19 ст., у формах пізнього класицизму. Розташована на підвищеному березі р. Соб, у дуже мальовичому місці. На головному фасаді закритий тамбур з входом по центру і терасою нагорі. На сьогодні збереглися залишки парку. На парковому фасаді, що виходить на річку, відкрита лоджія з п’ятьма колонами з литого чавуну. До складу садиби входять стайні та флігель. Стайні (1887 р.) – зразок господарських споруд кінця 19 ст., побудовані з граніту і цегли.

- Садиба у с. Нападівка, Вінницький район.

Пам'ятка категорії національного значення: «Палац», охоронний номер 71, Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 № 970.

Споруджений в кін. 18 ст., у стилі зрілого класицизму. Відомий за іменем останнього власника – відомого данського поета, дипломата, перекладача і науковця Тор Ланге (1851-1915 рр). Знаходиться в аварійному стані. Зараз залишився хіба що цегляний, одноповерховий, прямокутний в плані об’єм, з трьома ризалітами на чоловому фасаді та шестиколонний одновісний портик іонічного ордера, піднятий на високий стилобат.

- Садиба у с. Ободівка, Гайсинський район

Пам'ятка категорії місцевого значення: «Палац», охоронний номер          181-М/1, рішення виконкому обласної ради народних депутатів від 14.02.1991 № 43 .

Будувалась протягом 1 пол.19 ст. різними власниками. Будівля зразка пізнього класицизму, колись потужний економічний осередок кін. 19 ст., спорудженими родиною Собанських цукроварнею, стайнею, водонапірною баштою, будинком економії, тощо, занепала: занедбана, напівзрйнована, без даху, поросла деревами, потребує проведення комплексу протиаварійних та консерваційних робіт, а в подальшому ремонтно-реставраційних робіт. Парк також потребує відновлення.

- Палац у с. Серебринці, Могилів-Подільський район.

Пам'ятка категорії національного значення: «Палац», охоронний номер 971. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 № 970.

Споруджений в кін. 18 ст., у класичному стилі. Напівзруйнований,  але до цього часу зберіг характерні для класичного стилю прийоми та основні архітектурні елементи. До цього часу в інтер’єрах будівлі збереглись залишки унікальної ліпнини.

Заступник начальника Управління

містобудування та архітектури

обласної військової адміністрації –

начальник відділу планування

та забудови території                                                          Володимир СТРАТІЙ

Додаток 4

до Програми охорони та

збереження культурної спадщини Вінницької області на 2023-2027 роки

ПЕРЕЛІК

пам'яток  архітектури та містобудування Вінницької області,

які потребують ремонтно-реставраційних робіт

1.  Садиба у с. Тиманівка, Тульчинський район.

Пам'ятка архітектури місцевого значення: «Палац» охоронний номер     193-М/1. Рішення виконкому обласної ради народних депутатів від 14.02.1991 № 43.

Споруджена в кін. 19 ст., у стилі історизму-еклектизму, наслідуючи псевдоготику. Палац напівзруйнований, парк великий, але занедбаний. Унікальність полягає в архітектурно-конструктивній цінності.

2. «Парк» с. Лука Мелешківська, Віннцький район.

Пам'ятка архітектури місцевого значення: «Парк» охоронний номер 236-М. Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 19.02.96 № 78.

На сьогоджні зберігся парк садиби, так звана «Мала Софіївка», яка була споруджена в сер. 19 ст., але з плином часу зруйнована. Потребує робіт зі збереження залишків бувшого палацо-паркового комплексу – впорядкування територій парку.

3. Комплекс споруд психіатричної лікарні м. Вінниця.

Пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 20-М/1.

Рішення виконкому обласної ради народних депутатів від 14.02.1991 № 43.

Споруджена по проекту перербурзького архітектора Пруссака Д. К., з застосуванням елементів неоросійського, неоренесансного та необарочного стилів. Оточена парком, який також є пам'яткою.

4. Парк психіатричної лікарні м. Вінниця.

Пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 20-М/2.

Рішення виконкому обласної ради народних депутатів від 14.02.1991 № 43.

Парк ландшафтний, займає 15,0 га, має численні дендрологічні групи із листяних та хвойних дерев. На сьогодні – заросший самосівом, не опоряджений.  Потребує робіт з відновлення та благоустрою.

5. Садиба у Вищеольчедаєві, Могилів-Подільський район.

Пам'ятка архітектури місцевого значення: «Особняк цукрозаводчика» охоронний номер 137-М.

Рішення виконкому обласної ради народних депутатів від 14.02.1991 № 43.

Споруджена у 2 пол.19 ст., є швидше садибою, оскільки є заміською. Споруджена на березі річки Лядова, на протилежному березі якої, в селі, у другій половині 19 ст. побудований цукровий завод. Власник кін.19 ст. – Нафтула Коган, який викупив завод та особняк.  Будівля оточена невеликим пейзажним парком, цегляна, двоповерхова, споруджена у стилі неокласицизму. Особняк вирізняється своїми інтер’єрами, насиченістю ліплення, різбленими дверима та барельєфами. В сюжетах використані мавритансько-єврейські та українські народні мотиви. Інтер’єри залів одні з найкращих на Вінниччині.

6. Садиба хірурга, анатома і педагога М. І. Пирогова, м. Вінниця.

Пам'ятка історії національного значення, охоронний номер 020003-Н.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2009 року № 928       2 пол. XIX ст. ;

Є комплексом, включає будинок М. І. Пирогова, аптеку, сад, парк площею 20 га; на території перед будинком встановлений пам'ятник М. І. Пирогову,    (ск. В.Крестовський, арх. А.Крейчі).

7. Склеп-могила хірурга, анатома і педагога М.І . Пирогова, м. Вінниця.

Пам'ятка історії національного значення, охоронний номер 020002-Н.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2009 року № 928.

Споруджена у 1881 р. як усипальниця для збереження набальзамованого тіла покійного М. І. Пирогова, над нею – Свято-Миколаївська церква (1885 р.) за проектом архітектора В. І. Сичугова. Розташована на відстані близько 1,5 км від музею-садиби.

8. Садиба у с. Чорномин, Тульчинський район.

Пам'ятка архітектури національного значення: «Палац» охоронний номер 979, Постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 № 442.

Збудований у 20-ті роки 19 ст. родиною Чорноминських за проектом архітектора Ф. К. Боффо, який багато творив для Одеси (зокрема палац графа Воронцова). Палац у стилі пізнього класицизму, тому нагадує подібні палаци цього часу, зокрема архітектуру Білого дому у Вашингтоні. У садибі з радянських часів розташована школа.

9. Садиба у с. Спичинці, Віннцький район.

Пам'ятка архітектури національного значення: «Палац» охоронний номер 982, Постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 № 442.

Збудований з ініціативи Генріка Тишкевича в кін. 19 ст. у стилі французького неоренесансу. Палац  цегляний, двоповерховий з мансардою французького типу. Особлива увага в архітектурі палацу приділяється другому та мансардному поверхам. Місцями збереглась ліпнина, а в кабінеті дверний портал та плафон (живопис).

10. Садиба у с. Стара Прилука, Вінницький район.

Пам'ятка архітектури національного значення: «Палац» охоронний номер 966, Постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 № 442.

Останній власник Сергій Мерінг  (впливовий представник цукроварного промислу, політичний і громадський діяч України) на поч. 20 ст. побудував палац у формах необароко. Інтер'єри – у мавританському стилі, збереглась керамічна панель, у залі першого поверху збереглась деревяна кесанована стеля. Нині в колишньому палаці міститься Староприлуцька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат.

Заступник начальника Управління

містобудування та архітектури

обласної військової адміністрації –

начальник відділу планування

та забудови території                                                          Володимир СТРАТІЙ

Додаток 5

до Програми охорони та

збереження культурної спадщини Вінницької області на 2023-2027 роки

.

Показники продукту

Програми охорони та збереження культурної спадщини

Вінницької області на 2023-2027 роки

| № | Назва показника |  |  | Одиниця виміру |  | Вихідні дані на початок дії Програми |  | 2023 рік |  |  | 2024 рік |  |  |  | 2025 рік |  |  | 2026 рік |  |  |  | 2027 рік |  | Всього за період дії програми (або до кінця дії Програми) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
| І. Показники продукту програми (з наростаючим підсумком) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ресурсне забезпечення Програми охорони та збереження культурної спадщини Вінницької області |  |  | тис. грн. |  | 785,0 |  | 85,0 |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0 |  | 100% |  |  |  |
| 1.2. |  | Моніторинг та паспортизація об’єктів культурної спадщини | тис.грн |  | 150 000,0 |  | 30 00,0 |  | 30 00,0 |  |  |  |  | 30 00,0 |  |  | 30 00,0 |  |  | 30 00,0 |  |  | 100% |  |  |  |  |
| II. Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечення розроблення пам’яткоохорон-ної документації |  |  | Кіль-кість |  | 520 |  |  |  | 104 |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  | 104 |  | 104 |  |  |  | 100% |  |  |
| 2.2 |  | Реставрація та пристосування об’єктів культурної спадщини | Кіль-кість |  | 10 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100% |  |  |  |  |
| IIІ. Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Контроль за належним утриманням об’єктів культурної спадщини |  |  | % |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 28 |  |  | 45 |  |  | 80 |  | 99 |  |  |  | 100% |  |  |

Заступник начальника Управління

містобудування та архітектури

обласної військової адміністрації –

начальник відділу планування

та забудови території                                                          Володимир СТРАТІЙ

Додаток 6

до Програми охорони та

збереження культурної спадщини Вінницької області на 2023-2027 роки

Ресурсне забезпечення

Програми охорони та збереження культурної спадщини

Вінницької області на 2023-2027 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Всього витрат на виконан-ня Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів всього, зокрема: | 26650000 | 52435000 | 55000000 | 53200000 | 50000000 | 237285000 |
| обласний бюджет | 2450000 | 5335000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 22485000 |
| місцеві кошти | 7200000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 55600000 |
| кошти інших джерел | 17000000 | 3500000 | 38000000 | 36200000 | 33000000 | 159200000 |

Заступник начальника Управління

містобудування та архітектури

обласної військової адміністрації –

начальник відділу планування

та забудови території                                                          Володимир СТРАТІЙ