ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника обласної військової адміністрації

29.11.2023 № 1434

Регіональна програма

розвитку автомобільних доріг у Вінницькій області

на 2024–2028 роки

- Загальна характеристика Програми

Економічний розвиток будь-якого регіону чи адміністративно-територіальної одиниці неможливий без належної дорожньої інфраструктури. Адже відповідний встановленим вимогам стан автомобільних доріг підвищує безпеку та якість перевезення вантажів і пасажирів, забезпечує мобільність та рівень зайнятості населення, доступність соціальних, освітніх, медичних послуг.

Тому відповідно до вимог Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та з метою забезпечення належного функціонування, відновлення та розвитку дорожнього господарства розроблено Регіональну програму розвитку автомобільних доріг у Вінницькій області на 2024–2028 роки (далі – Програма).

Програму розроблено з врахуванням положень Указу Президента України від 19 липня 2019 року № 529/2019 «Про деякі заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг», вимог законів України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі», «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування», Національної транспортної стратегії України на період до     2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 430-р.

Програма відповідає завданню 1.1.1 «Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури» оперативної цілі 1.1. «Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури з урахуванням внутрішніх, міжрегіональних та міжнародних зв’язків» стратегічної цілі 1: «Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку» Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, затвердженої рішенням   42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 921.

Загальну характеристику Програми наведено у додатку 1 «Загальна характеристика Регіональної програми розвитку автомобільних доріг Вінницької області  на 2024–2028 роки».

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

На мапі України територія Вінницької області займає площу 26,5 тис. км2. Внаслідок сприятливого географічного розташування мережа автомобільних доріг та вулиць досить розвинута і складається з доріг загального користування місцевого значення протяжністю 7,5 тис. км, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області протяжністю 17,1 тис. км.

З набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування» у віданні обласної військової адміністрації знаходиться мережа автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Відповідно до вимог Закону України «Про автомобільні дороги» перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення затверджено розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 13 червня 2023 року № 25-р.

Станом на 01 січня 2023 року до мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення відноситься 876 доріг протяжністю               7,5 тис. км. Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення з твердим покриттям складає 7,0 тис. км (93,4%), зокрема протяжність автомобільних доріг з покриттям: удосконаленим (цементобетонне, асфальтобетонне, чорне шосе та чорне гравійне) – 3,4 тис. км (49,0%), перехідним (біле шосе, бруківка) – 3,6 тис. км (51,0%). Щільність автомобільних доріг загального користування місцевого значення з твердим покриттям складає 268,8 км на 1 тис. км2. На автомобільних дорогах загального користування місцевого значення області знаходиться 631 міст загальною протяжністю 9,6 тис. пог. м.

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі комунальної власності  становить 17,1 тис. км та має площу 99,3 млн м2. Протяжність з твердим покриттям проїзної частини становить понад 11,0 тис. км (64%), протяжність вулиць та доріг з удосконаленим покриттям проїзної частини становить майже 2,7 тис. км (16%). На дорогах комунальної власності у населених пунктах області експлуатується 479 мостів, з яких автомобільних – 423, пішохідних – 56, та 2 шляхопроводи. Їх загальна протяжність становить 14,4 км.

В умовах воєнного стану в країні дорожня мережа області задовільняє потреби в транспортному сполученні та логістичних перевезеннях за обсягом, але не за якістю. Стан дорожнього покриття не відповідає державним будівельним нормам та встановленим стандартам, вимогам щодо інтеграції в європейську транспортну мережу.

Переважну більшість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності збудовано у 60-их –70-их роках минулого сторіччя, тому стан їх дорожнього покриття має високий рівень зносу і не відповідає нормативним вимогам. Експлуатаційний стан відрізняється на різних ділянках та характеризується як «незадовільний».

Такий стан спричинено систематичним недофінансуванням та недотриманням міжремонтних термінів. Тому дороги загального користування місцевого значення,  вулиці і дороги комунальної власності не відповідають встановленим вимогам як за міцністю, так і за рівністю. Особливої уваги потребує експлуатаційний стан штучних споруд та мостових переходів, який на сьогодні не відповідає чинним нормам і встановленим будівельним стандартам. Проблемним залишається питання забезпечення їх безаварійної експлуатації.

Згідно з чинними нормами термін експлуатації мостів в залежності від типу конструкції складає 70–100 років. Середній вік штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення складає   59 років. Внаслідок значного росту інтенсивності дорожнього руху, зокрема великовагового та/або великогабаритного транспорту, неналежний рівень експлуатаційного утримання, переважна більшість штучних споруд в процесі експлуатації набуває дефектів, а  ресурс їх конструкцій стає близьким до вичерпаного. Водночас збільшується термін експлуатації штучних споруд, які в умовах обмеженого фінансування не охоплені належним експлуатаційним утриманням та відновленням експлуатаційних якостей.

Тому вкрай важливим у такій ситуації є:

1) обґрунтоване визначення експлуатаційного стану мостів для проведення невідкладних аварійних та планових ремонтних робіт;

2) напрацювання на підставі технічних характеристик і за результатами визначення їх реального експлуатаційного стану стратегії обслуговування та системи експлуатації і відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах області.

Крім того, впродовж останніх років, а особливо у період воєнного стану, зросла інтенсивність використання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення для здійснення транспортного сполучення та логістичних перевезень. У складі транспортних потоків зросла частка великовагових та великогабаритних транспортних засобів, що спричиняє руйнування автомобільних доріг та штучних споруд на них, які розраховані на значно менші обсяги навантаження. Особливо, з настанням погодно-кліматичних умов (денна пора доби за температури повітря вище +28), за яких експлуатація великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів призводить до значного пошкодження та руйнування автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Отже, основними причинами неналежного експлуатаційного стану дорожньої мережі області визначено:

збільшення інтенсивності дорожнього руху;

недостатність обсягу фінансування робіт з будівництва, реконструкції та ремонту дорожнього покриття, заходів з експлуатаційного утримання;

недотримання міжремонтних термінів об’єктів дорожньої інфраструктури;

порушення вантажними перевізниками встановлених вагових норм;

недостатнє технічне обслуговування мостових споруд.

Незадовільний стан дорожнього покриття спричиняє ризики у безпеці дорожнього руху автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, вулицями і дорогами комунальної власності у населених пунктах області, нівелює якість надання вантажних та пасажирських перевезень, транспортних послуг і здійснює негативний вплив на навколишнє природне середовище.

Видатки на усунення завданої шкоди дорожньому покриттю лягають вантажем на державний та місцеві бюджети. При цьому капітальний ремонт       1 км дорожнього покриття автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності є дороговартісним.

3. Мета Програми

Програму розроблено для комплексного розв’язання проблем у дорожній сфері та визначення пріоритетів відновлення і стратегії розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області для належного транспортного сполучення, здійснення вантажних та пасажирських перевезень, забезпечення доступності соціальних, освітніх, медичних послуг для населення області.

Метою Програми є визначення і виконання заходів, спрямованих на  відновлення та належне експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області, реалізація завдань з їх розвитку шляхом впровадження ініціатив державної політики у сфері дорожнього господарства, застосування механізму державно-приватного партнерства, залучення фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством, посилення взаємодії між органами державної влади і органами місцевого самоврядування у питаннях відновлення та розвитку дорожньої сфери для забезпечення сталого економічного розвитку області.

Враховуючи зазначене, Програма визначає:

пріоритетні напрями відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

основні критерії для визначення пріоритетних напрямів відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

обсяг фінансових ресурсів, необхідний для виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області;

шляхи розв’язання проблемних питань та стратегію розвитку дорожньої сфери.

Отже, Програма є основним документом для комплексного розв’язання наявних проблем у дорожній сфері, визначення пріоритетів відновлення та шляхів розвитку дорожнього господарства на підставі середньострокового планування.

Тому інші програмні документи в дорожній сфері, а також програми розвитку дорожнього господарства територіальних громад, повинні відповідати положенням цього програмного документу.

4. Обґрунтування  шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки та етапи виконання Програми

Для вирішення проблем у дорожній сфері, окреслених у розділі 2  Програми, необхідним є визначення шляхів і засобів їх розв’язання шляхом  реалізації заходів з:

відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області;

розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області.

Реалізація заходів з відновлення передбачає:

- для вирішення проблем з недостатністю фінансування:

створення та функціонування територіального дорожнього фонду;

залучення додаткових фінансових ресурсів (коштів технічної допомоги, інших коштів, незаборонених чинним законодавством) для будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів дорожньої інфраструктури;

залучення, як співфінансування, фінансових ресурсів місцевих бюджетів;

впровадження єдиних підходів до визначення пріоритетних напрямків з відновлення доріг;

- для вирішення проблем щодо недотримання міжремонтних термінів об’єктів дорожньої інфраструктури:

визначення опорної дорожньої мережі;

визначення пріоритетних для відновлення доріг;

- для вирішення проблем з руйнуванням дорожнього покриття внаслідок збільшення інтенсивності руху та недотриманням вантажними перевізниками встановлених габаритно-вагових норм:

підвищення рівня габаритно-вагового контролю;

впровадження автоматичного габаритно-вагового контролю;

будівництво нових майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю, облаштування та забезпечення належного стану наявних майданчиків;

- для вирішення проблем з недостатнім технічним обслуговуванням мостових споруд:

обґрунтоване визначення експлуатаційного стану мостів для проведення невідкладних аварійних та ремонтних робіт;

напрацювання на підставі технічних характеристик та за результатами визначення їх реального експлуатаційного стану стратегії обслуговування і системи їх експлуатації та відновлення;

- для вирішення питань безпеки дорожнього руху:

виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та ліквідації їх причин;

належне експлуатаційне утримання;

забезпечення доступності дорожньої інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

планування та здійснення додаткових заходів з удосконалення дорожніх умов, встановлення та/або відновлення дорожніх знаків, огородження;

організація/зміна організації дорожнього руху на ділянках з підвищеною аварійністю та концентрацією дорожньо-транспортних пригод;

ліквідація причин дорожньо-транспортних пригод;

приведення у відповідність до встановлених вимог та забезпечення освітлення дорожньої мережі;

встановлення камер фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Реалізація заходів з розвитку передбачає:

- покращення транспортно-експлуатаційних характеристик шляхом:

забезпечення якості робіт з будівництва, реконструкції та ремонту;

забезпечення гарантійних термінів експлуатації доріг;

впровадження та удосконалення незалежної системи контролю якості;

забезпечення конкурентності на ринку дорожніх робіт та послуг;

- застосування сучасних матеріалів та техніки, новітніх технологій:

технічне переоснащення дорожніх організацій та підприємств;

використання екологічно чистих і енергозберігаючих матеріалів;

3) впровадження екологічних заходів шляхом застосування технічних засобів зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище (шумозахисні екрани, водоочисні споруди, біопереходи, огорожі тощо);

- створення системи управління автомобільними дорогами:

впровадження та розвиток базових інформаційно-аналітичних комплексів (системи управління стану покриття, аналітично-експертної системи управління мостами, бази даних дорожньо-транспортних пригод);

впровадження геоінформаційних технологій;

5) управління безпекою автомобільних доріг шляхом організації та проведення перевірок та аудиту безпеки доріг;

6) розбудова цифрової інфраструктури:

побудова на базі цифрової інфраструктури автоматизованих систем та сервісів;

прокладення кабельних каналів електрозв’язку та відповідних телекомунікаційних мереж уздовж автомобільних доріг;

встановлення комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Програму націлено на визначення:

опорної дорожньої мережі області;

пріоритетного виду робіт для відновлення мережі доріг;

основних критеріїв для відбору пріоритетних для відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

переліку пріоритетних для відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

джерел та обсягу фінансових ресурсів, необхідних для виконання робіт з будівництва/реконструкції, капітального та поточного ремонту, реалізації заходів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах області.

Мережа автомобільних доріг загального користування місцевого значення області поділяється на 154 обласні дороги протяжністю 3,4 тис. км та             722 районних доріг протяжністю 4,1 тис. км. Протяжність доріг загального користування місцевого значення в межах населених пунктів області становить 2,5 тис. км, з них: обласні – 0,3 тис. км, районні – 2,2 тис. км.

Законом України «Про автомобільні дороги» визначено, що до обласних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що з'єднують адміністративні центри Автономної Республіки Крим і областей з іншими населеними пунктами в межах Автономної Республіки Крим чи області та із залізничними станціями, аеропортами, річковими портами, пунктами пропуску через державний кордон, місцями відпочинку і не належать до доріг державного значення. До районних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що з'єднують адміністративні районні центри з іншими населеними пунктами, інші населені пункти між собою, з підприємствами, об'єктами культурного значення, іншими дорогами загального користування у межах району.

Обласні дороги протяжністю 3,4 тис. км є опорною дорожньою мережею та мають пріоритетне значення. Тому для забезпечення транспортного сполучення між адміністративними центрами та населеними пунктами області, зменшення соціальної напруги шляхом доступності соціальних, культурних, освітніх і медичних послуг відновлення обласних доріг загального користування місцевого значення визначено пріоритетним.

- У відновленні автомобільних доріг загального користування місцевого значення перевага надаватиметься капітальному ремонту. В результаті транспортно-експлуатаційний стан доріг місцевого значення відповідатиме належному рівню безпеки та матиме високі споживчі характеристики. Зазначене дозволить забезпечити ефективність використання коштів державного дорожнього фонду шляхом здійснення контролю за якістю виконання робіт на різних етапах проведення ремонту та можливість експлуатації автомобільних доріг загального користування місцевого значення з гарантійними термінами до 10 років.

Негативним є зменшення обсягів фінансування ремонтних робіт на районних автомобільних дорогах загального користування місцевого значення. Проте, роботи на дорогах, що не увійшли до пріоритетних, здійснюватимуться в рамках експлуатаційного утримання, зокрема шляхом залучення, як співфінансування, коштів місцевих бюджетів.

- Основними критеріями для визначення пріоритетних напрямів  відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого     значення є:

- маршрутний принцип, який передбачає право на першочерговий ремонт доріг місцевого значення між адміністративним центром та населеними пунктами області для забезпечення транспортного сполучення між ними;

- завершення реалізації проєктів, розпочатих у попередні роки;

- забезпечення доступності соціальних, культурних, освітніх і медичних послуг для населення області;

- середньострокове планування відновлення доріг загального користування місцевого значення на основі науково обґрунтованих методик та нормативів, визначених СОУ 42.1-37641918-071:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання, методів та підходів», встановлених ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонту та експлуатаційного утримання»;

- комплексний підхід до відновлення транспортно-експлуатаційних показників мостів.

- За такими критеріями та з врахуванням пропозицій територіальних громад, структурних підрозділів обласної військової адміністрації сформовано перелік пріоритетних для відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

- Після обговорення з інститутами  громадянського суспільства на засіданні громадської ради при голові обласної військової адміністрації перелік пріоритетних доріг загального користування місцевого значення для спрямування коштів державного дорожнього фонду затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30 липня 2019 року № 561 «Про затвердження пріоритетних напрямів з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення» (зі змінами).

- Вимоги до стану вулиць та доріг населених пунктів визначено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54. Експлуатаційний стан дорожнього покриття, узбіч, тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, технічних засобів організації дорожнього руху, інженерного облаштування, споруд водовідведення, транспортних споруд, зовнішнього освітлення  визначається їх власником (балансоутримувачем) під час поточних, цільових, сезонних оглядів та спеціальних обстежень. За результатами такої роботи балансоутримувач складає стратегію розвитку та покращення стану мережі вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області,  відображену у програмних документах. При розробці таких програмних документів важливим є врахування пріоритетів та заходів, визначених Програмою.

Потреба у фінансовому забезпеченні відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області значна.

В результаті запровадження з 01 січня 2018 року у складі спеціального фонду Державного бюджету України державного дорожнього фонду реалізація проєктів з відновлення та виконання заходів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення стала можливою за кошти державного бюджету.

Обласна військова адміністрація забезпечує формування та затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного  ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах для спрямування коштів державного дорожнього фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

Переліки об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам затверджуються відповідно до частини третьої статті 103¹ Бюджетного кодексу України та Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1085.

Спрямування коштів державного дорожнього фонду на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності здійснюється згідно із затвердженим обласною військовою адміністрацією розподілом на відповідний рік, але не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженої законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету. Обласна військова адміністрація здійснює розподіл коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності на умовах конкурсного відбору проєктів згідно із визначеними умовами та відповідно до затверджених розпорядчим документом критеріїв.

З метою залучення та акумулювання фінансових ресурсів для реалізації проєктів з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області створено територіальний дорожній фонд. Відповідне положення затверджено рішенням 44 сесії обласної Ради 7 скликання від 23 липня 2020 року № 950 «Про створення територіального дорожнього фонду Вінницької області».

Джерелами фінансування заходів Програми визначено:

кошти державного бюджету як фінансового ресурсу, визначеного Бюджетним кодексом України, законами України «Про автомобільні дороги», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»;

кошти обласного бюджету;

кошти інших місцевих бюджетів;

кошти міжнародних фінансових організацій та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

Спрямування фінансових ресурсів державного бюджету (у вигляді відповідної субвенції з державного бюджету) на будівництво, реконструкцію, ремонт та експлуатаційне утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення дозволить покращити показники транспортно-експлуатаційного стану незначної частки автомобільних доріг загального користування місцевого значення, але не забезпечить відновлення пріоритетних доріг у повному обсязі.

Тому на відновлення мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення передбачено спрямування фінансових ресурсів місцевих бюджетів, кредитних коштів, коштів міжнародних фінансових організацій та інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у        додатку 2 «Ресурсне забезпечення Регіональної програми розвитку автомобільних доріг у Вінницькій області на 2024–2028 роки» до Програми.

Програму передбачається виконати в один етап протягом 2024–2028 років.

Програма не підлягає процедурі стратегічної екологічної оцінки.

5. Завдання Програми і результативні показники

Для реалізації у 2024–2028 роках Програмою визначено наступні завдання, які є конкретними напрямками для якості та безпеки вантажо- та пасажироперевезень, забезпечення мобільності та зайнятості населення, доступності соціальних, освітніх, медичних послуг для мешканців області. А саме:

I. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури.

II. Створення умов для безпечного та комфортного дорожнього руху.

Для досягнення поставлених цілей окреслено конкретні заходи, визначено терміни виконання та джерела фінансування.

Оцінка ефективності реалізації у 2024–2028 роках заходів в ході виконання завдань Програми здійснюється шляхом визначення результативних показників, які наведено у додатку 3 «Результативні показники Регіональної програми розвитку автомобільних доріг у Вінницькій області на 2024–2028 роки».

Показником затрат Програми є обсяг видатків державного бюджету, які є джерелами фінансування заходів, визначеними Бюджетним кодексом України, законами України «Про автомобільні дороги», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», місцевих бюджетів та не бюджетних коштів за видами робіт.

Показником продукту Програми є протяжність ділянок вулиць і доріг, на яких проводитимуться роботи з будівництва/реконструкції капітального та поточного ремонту у 2024–2028 роках.

Показником ефективності визначено середні витрати на будівництво/ реконструкцію, капітальний та поточний ремонт ділянок автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області.

Показники якості Програми визначають рівень досягнення цілей в ході виконання заходів Програми.

В розділах, що стосуються показників затрат, продукту та ефективності, вказуються вихідні дані на початок дії програми, які є показниками роботи дорожньої галузі у 2023 році.

Застосування результативних показників (показників затрат, продукту, ефективності та якості) дозволяє визначити ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та спрямованих затрат в динаміці за роками. Як результат, – рівень досягнення заходами Програми визначеної мети.

6. Напрями діяльності і заходи Програми

Для вирішення проблем у дорожній сфері, окреслених у розділі 2 Програми, шляхом реалізації заходів з розвитку та відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області визначено напрями діяльності і заходи, які зазначаються у додатку 4 Програми.

Напрями діяльності Програми є конкретними діями, спрямованими на виконання завдань Програми. З цією метою в рамках завдань визначено конкретні заходи, встановлено терміни виконання, зазначено наявні та можливі джерела фінансування.

Джерелами фінансування заходів Програми є кошти державного бюджету, обласного бюджету, інших місцевих бюджетів, кошти міжнародних фінансових організацій та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, а також відповідальних за виконання, джерела та обсяги фінансування на період дії Програми.

6.1. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури

Реалізація завдання з створення належної та якісної дорожньої інфраструктури здійснюватиметься шляхом виконання заходів з комплексного відновлення та покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг та інженерних споруд, приведення параметрів і технічних характеристик окремих елементів до відповідності нормативним вимогам з урахуванням зростання інтенсивності руху та осьових навантажень за такими видами робіт:

будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

поточний ремонт автомобільних доріг загального користування.

6.2. Створення умов для безпечного та комфортного дорожнього руху

Реалізація завдання з створення умов для безпечного та комфортного дорожнього руху здійснюватиметься шляхом виконання заходів з:

експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності;

забезпечення та підвищення рівня габаритно-вагового контролю для збереження доріг;

впровадження екологічних заходів;

застосування прогресивних проектних рішень та новітніх технологій для  впровадження системи управління дорогами на базі геоінформаційних технологій;

визначення стратегії обслуговування та системи експлуатації мостів.

В рамках експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах здійснюватимуться:

по земляному полотну та водовідведенню: розчистка обвалів, зсувів, селевих виносів, осипів та каменепадів, снігових лавин, прочищення водовідвідних канав;

по дорожньому одягу та покриттю: влаштування на ділянках лущення і викришування асфальтобетонних і цементобетонних покриттів захисних шарів з емульсійно-мінеральних сумішей та поверхневої обробки локальними картами, ліквідація колійності дорожнього покриття, герметизація тріщин та швів;

по аварійних роботах: ліквідація пошкоджень, руйнувань та деформацій основи дорожнього одягу та покриття проїзної частини доріг, влаштування технічних засобів організації дорожнього руху, засобів штучного освітлення;

по організації та безпеці дорожнього руху: заміна і встановлення дорожніх знаків, усунення пошкоджень огороджень, відновлення або нанесення розмітки, обслуговування автоматизованих систем моніторингу, управління рухом та станом покриття, метеостанцій, камер відеоспостереження та інших елементів інформаційного забезпечення;

по прибиранню: роботи із забезпечення санітарного стану та естетичного вигляду смуги відведення;

по озелененню: видалення та прибирання старих, повалених й аварійних дерев, які створюють або можуть створити аварійну ситуацію;

по зимовому утриманню: заготівля матеріалів (пісок, кам'яні висівки, сіль тощо), обробка доріг протиожеледними матеріалами при зимовій слизькості та ожеледиці,  снігоочищення;

по паспортизації доріг: комплекс обов'язкових заходів, що проводяться з метою отримання докладних відомостей про наявність та технічний стан автомобільних доріг і дорожніх споруд.

Зважаючи на об’єктивну необхідність збереження доріг, зокрема відремонтованих протягом останніх років, для здійснення заходів з габаритно-вагового контролю передбачено реалізацію заходів з будівництва та підтримки в належному стані майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на дорогах загального користування місцевого значення. Також для підвищення рівня габаритно-вагового контролю заходами Програми передбачено придбання пересувних габаритно-вагових комплексів та впровадження інтелектуальних транспортних систем – комплексів зважування у русі (WIM).

Впровадження екологічних заходів на дорогах області здійснюватиметься шляхом придбання та встановлення технічних засобів зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище (шумозахисні екрани, біопереходи, огорожі тощо).

Заходами програми передбачено можливість застосування прогресивних проєктних рішень та новітніх технологій для впровадження системи управління дорогами на базі геоінформаційних технологій. А саме:

придбання і обслуговування технічних засобів (камер фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху), придбання і встановлення комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху;

придбання, впровадження та обслуговування базових інформаційно-аналітичних комплексів, таких як аналітично-експертної системи управління мостами (АЕСУМ) тощо;

придбання програмного забезпечення для впровадження системи моніторингу та управління автомобільними дорогами місцевого значення на основі геоінформаційних технологій.

З метою протидії загрозам ускладнення дорожнього руху на мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області, забезпечення безпеки дорожнього руху та належного транспортного сполучення необхідним і важливим є визначення стратегії обслуговування та системи експлуатації мостів. При експлуатації мостових споруд, що знаходяться на балансі, необхідно забезпечити:

формування вихідної технічної документації;

дотримання положень державних будівельних норм щодо періодичності огляду/обстеження мостових споруд;

визначення експлуатаційного стану мостових споруд та оцінки  відповідності експлуатаційного стану встановленим вимогам і будівельним нормам;

визначення заходів безаварійної експлуатації мостів й потребу  у виконанні робіт з реконструкції та ремонту мостових споруд;

дотримання встановлених правил експлуатації мостових споруд.

7. Система управлінням та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за ходом виконання заходів Програми здійснюють:

на рівні обласної військової адміністрації – Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації;

на рівні обласної Ради – постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

Інформація про хід виконання заходів Програми заслуховується на засіданнях постійної комісії обласної Ради з питань з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури та може виноситись на розгляд засідань сесії обласної Ради.

Контроль за виконанням Програми, координацію дій між виконавцями та інформування здійснює Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації.

Начальник Управління

дорожнього господарства

обласної військової адміністрації				        Артем ВОЙТОВИЧ