Додаток

до розпорядження

голови облдержадміністрації

05 жовтня 2017 року № 691

Техніко-економічні показники проекту «Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н у м. Вінниці» (коригування)

| Показники | Один. виміру | Кількість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загаль-ний | 1 черга |  |  | 2 черга | 3 черга | 4 черга | 5 черга | 6 черга | 7 черга | 8 черга |  |
|  |  |  | Всього | В т.ч. за пусковими комплексами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й п.к. | 2-й п.к. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид будівництва |  | Нове будівництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна кількість секторів поховань | шт. | 109 | 5 | (3) | (2) | 9 | 9 | 9 | 21 | 20 | 21 | 15 |  |
| Загальна кількість традиційних поховань | місць | 18629 | 1303 | (697) | (606) | 2333 | 2434 | 2316 | 4891 | 5352 | - | - |  |
| Будівля охорони: - площа забудови - загальна площа - будівельний об’єм | м2 м2 м3 | 9,3 6,51 32,76 | 9,3 6,51 32,76 | - | 9,3 6,51 32,76 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Тривалість будівництва | міс. | 34 | 3 | (1) | (2) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 |  |
| Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 20.09.2017р., в т.ч.: - буд. робіт; - устаткування; - інших витрат. | тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн. | 179869,187 145112,797 2653,521 32102,869 | 9505,582 7044,829 61,102 2399,651 | 5266,788 3564,54 51,284 1650,964 | 4238,794 3480,289 9,818 748,687 | 31900,288 24210,845 2130,874 5558,569 | 22640,897 18215,881 457,64 3967,376 | 9837,398 8122,524 3,905 1710,969 | 10716,15 8847,736 - 1868,414 | 8127,18 6706,053 - 1421,127 | 50309,683 41545,913 - 8763,77 | 36832,009 30419,016 - 6412,993 |  |

Керівник апарату

облдержадміністрації		            						                    В. БОЙКО