- ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

від 18 квітня 2017 року № 276

П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Проаналізувати роботу об’єктів теплового, водопровідно-каналізаційного господарств, житлового фонду, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства області протягом осінньо-зимового періоду 2016-2017 років. За результатами проведеного аналізу розробити та затвердити комплексні плани заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, управління облдержадміністрації: культури і мистецтв, фізичної культури та спорту, Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери області | До 15 травня 2017 року |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери області до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років з визначенням фактичних обсягів робіт, помісячним розписом їх виконання, коштами, необхідними для їх виконання та закріпленням відповідальних виконавців, копії затверджених графіків надати Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, управління облдержадміністрації: культури і мистецтв, фізичної культури та спорту, Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери області | До 15 травня 2017 року |
| 3 | Утворити районні та міські оперативні штаби для контролю за ходом підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та його стабільним проходженням, до складу оперативних штабів включити представників Державної інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області | Інспекція Держенергонагляду у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення | До 01 червня 2017 року |
| 4 | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років на засіданнях оперативних штабів, колегій райдержадміністрацій та засіданнях виконкомів міських рад міст обласного значення з визначенням заходів, які потребують вирішення | Інспекція Держенергонагляду у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення | До 01 вересня 2017 року |
| 5 | Забезпечити контроль за виконанням на підприємствах, установах, організаціях організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; проведення повірки вузлів обліку; проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах; проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; проведення протиаварійних тренувань; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів; технічний стан блискавкозахисту та електрообладнання, при необхідності відремонтувати; проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; проведення гідропневматичної, в разі необхідності – хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; проведення технічного огляду будівель і споруд з видачею відповідних паспортів готовності; очищення водостоків, зливних дренажних, лотків від сторонніх предметів; створення запасів реагентів та знезаражуючих засобів; справність роботи автоматики технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення); підготовку спеціалізованої авто техніки, доріг та посипочного матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, управління облдержадміністрації: культури і мистецтв, фізичної культури та спорту, інспекція Держенергонагляду у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери області | До 01 вересня 2017 року |
| 6 | Продовжити роботу щодо переведення газових котелень (котлів) бюджетних закладів на альтернативні та поновлювальні джерела енергії | Департаменти облдержадміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, управління культури і мистецтв облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з КП «Вінницяоблтеплоенерго», підприємствами комунальної теплоенергетики області | До 01 вересня 2017 року |
| 7 | Вжити заходів щодо впровадження енергоефективних проектів, спрямованих на скорочення споживання природного газу підприємствами комунальної теплоенергетики | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, виконавчі комітети Вінницької, Жмеринської, Могилів-Подільської міських рад спільно з підприємствами комунальної теплоенергетики | До 02 жовтня 2017 року |
| 8 | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення (школи-інтернати, будинки пристарілих, будинки культури, бібліотеки тощо) до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років | Департаменти облдержадміністрації: соціальної та молодіжної політики; охорони здоров’я, освіти і науки, управління облдержадміністрації: культури і мистецтв, фізичної культури та спорту, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення | До 01 вересня 2017 року |
| 9 | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2017-2018 років з подальшим їх погодженням з Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Вінницькій області, відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року №1310/16001 | Інспекція Держенергонагляду у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 02 жовтня 2017 року |
| 10 | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення; створити списки об’єктів (абонентів), котрі можуть створювати потенційну загрозу виникнення аварій та, при необхідності ініціювати питання щодо переведення цих абонентів з газових на електричні прилади | ПАТ по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз», райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 02 жовтня 2017 року |
| 11 | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), відкачуючої та зварювальної техніки, пересувних електростанцій, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, незалежно від форм власності та відомчої належності | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення | До 30 жовтня 2017 року |
| 12 | Опрацювати з підприємствами, установами, організаціями, різних форми власності та відомчої належності питання щодо безоплатної передачі філіям ДП «Вінницький облавтодор» автодорожньої техніки для очистки доріг на період несприятливих погодних умов | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, | До 30 жовтня 2017 року |
| 13 | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями, різних форми власності та відомчої належності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливого їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення | До 30 жовтня 2017року |
| 14 | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (у тому числі лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення | До 30 жовтня 2017 року |
| 15 | Забезпечити оперативне залучення автономних джерел енергопостачання у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства) | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | Протягом опалювального сезону |
| 16 | Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення | До 02 жовтня 2017 року |
| 17 | Вжити заходів щодо очищення покрівель будівель, доріг, проходів та пожежних гідрантів від снігу, в період сильних снігопадів, ожеледі | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, управління культури і мистецтв облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами та установами житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери області | Протягом опалювального сезону |
| 18 | Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування об’єктів життєзабезпечення населення (електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення), в т.ч. навчання та перевірку знань з охорони праці | Управління Держпраці у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 02 жовтня 2017 року |
| 19 | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної та гарячої води, приладами обліку та регуляторами температури теплової енергії до забезпечення 100% показників | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 01 вересня 2017 року |
| 20 | Забезпечити облаштування джерел видобутку питної води, що експлуатуються суб’єктами господарювання засобами вимірювання об'єму видобутих вод, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 року № 963 «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод» | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення | До 02 жовтня 2017 року |
| 21 | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та відомчої належності заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, управління культури і мистецтв облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з ПАТ по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз», ПАТ «Вінницяобл-енерго» та підприємствами, установами житлово-комунальної галузі та соціальної сфери області | До 30 жовтня 2017 року |
| 22 | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2016-2017 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням розрахунків | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, управління облдержадміністрації: культури і мистецтв, фізичної культури та спорту, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з ПАТ по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз», ПАТ «Вінницяобл-енерго» та підприємствами, установами житлово-комунальної галузі та соціальної сфери області | До 01 вересня 2017 року |
| 23 | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги (в першу чергу послуги з теплопостачання), посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 02 жовтня 2017 року |
| 24 | Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018 років | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, управління облдержадміністрації: культури і мистецтв, фізичної культури та спорту, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з ПАТ по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз», ПАТ «Вінницяобл-енерго», підприємствами та установами житлово-комунальної галузі та соціальної сфери області | До 02 жовтня 2017 року |
| 25 | Вжити заходів щодо погодження підприємствам тепло-, водопостачання та водовідведення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», наказу Держкоменергозбереження України від 22 жовтня 2002 року № 112 «Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2002 року за № 878/7166, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року №179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 03 вересня 2014 року № 1062/25839, від 25 червня 2014 року №180 «Про затвердження Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 03 вересня 2014 року № 1063/25840, від 25 червня 2014 року №181 «Про затвердження Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 03 вересня 2014 року № 1064/25841 | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення | До 02 жовтня 2017 року |
| 26 | Забезпечити виконання робіт з розвитку та реконструкції системи водопостачання та водовідведення, запланованих на 2017 рік на підпорядкованих територіях, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та залучених інвестиційних коштів | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства | До 30 жовтня 2017 року |
| 27 | Забезпечити виконання робіт на об’єктах, що фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку | Департаменти облдержадміністрації: міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно | До 31 жовтня 2016 року |
| 28 | Забезпечити виконання робіт на об’єктах, відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 05 травня 2014 року №194 | Департаменти облдержадміністрації: міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення | До 30 жовтня 2017 року |
| 29 | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення | До 01 жовтня 2017 року |
| 30 | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо її погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 01 вересня 2017 року |
| 31 | Висвітлювати у місцевих засобах масової інформації стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю | Протягом серпня – листопада 2017 року |

_________________________